АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЗВЕЗДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2012 г. № 11

Об образовании паводковой комиссии

В целях организации пропуска  паводковых  вод в 2012 году,  обеспечения бесперебойной деятельности хозяйств, учреждений и организаций, безопасности жизни людей и животных, сохранности от разрушения дорог, мостов, гидротехнических сооружений и иных объектов на  территории  Краснозвездинского муниципального  образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать  паводковую  комиссию в составе:

Фомина Наталия Васильевна - и.о. главы администрации Краснозвездинского муниципального образования, председатель комиссии;

Екатеринушкин Н.В. - директор ГАУ "Макаровский лесхоз", заместитель председателя  комиссии (по согласованию);

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Крюков П.Н.- глава КФХ "Ключевское" (по согласованию);

Кузнецов А.Г.- ИП Кузнецов А.Г. (по согласованию);

Татаринцева Л.И. - фельдшер ФАП х. Ободной (по согласованию);

Андреев Ю.И. – инженер Ртищевского РТУ Балашовского МТУ Саратовского филиала ОАО «Волгателеком» (по согласованию);

Осипов А.Е. - электрик КФХ «Агрос» (по согласованию);

Хватов А.Г. – слесарь по ремонту и эксплуатации наружного газопровода х. Ободной (по согласованию);

Тореев В.В.- ИП Тореев В.В. (по согласованию);

Филин В.В. - заместитель исполнительного директора ООО «Родина» (по согласованию);

Сидорина Н.Н. - медсестра ФАП с. Скачиха (по согласованию);

Кашкин В.А. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке водохозяйственных объектов и обеспечению пропуска паводковых вод согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям хозяйств, организаций и учреждений всех форм собственности принять активное участие в выполнении принятых паводковой комиссией решений по вопросам обеспечения безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации

Краснозвездинского

муниципального образования                                                       Н.В. Фомина

Приложение

к постановлению администрации

Краснозвездинского

муниципального образования

от 13 марта 2012 г. № 11

План мероприятий

по подготовке водохозяйственных объектов

и обеспечению пропуска паводковых вод

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседания паводковой комиссии: Организация подготовки к пропуску паводковых вод в 2012 году; Обсуждение результатов подготовки и определение готовности организаций к пропуску паводковых вод; Анализ оперативной паводковой обстановки в МО, ход выполнения основных мероприятий и принятие дополнительных мер по их выполнению; Итоги паводка 2012 года | до 18.03.2012 г до 18.03.2012 г март-апрель 2012 г до 30.04.2012 г | Председатель Паводковой Комиссии Председатель Паводковой Комиссии Председатель Паводковой комиссии Председатель Паводковой комиссии |
| 2 | Обследование вероятных участков подтопления территории Краснозвездинского МО и определение конкретных мероприятий по каждому участку; Организация оперативного дежурства должностных лиц. | 20.03.2012 г 25.03-30.04 | И.о. главы Краснозвездинского МО И.о главы администрации Краснозвездинского МО, специалисты администрации |
| 3 | Организация заготовки необходимых запасов продовольственных, медицинских средств в местах, где на период паводка будет затруднено движение транспорта | 25.03.2012 г. | Татаринцева Л.И. - фельдшер ФАП х. Ободной (по согласованию), Милушкина Е.В. - фельдшер ФАП с. Владыкино (по согласованию), ИП Панфилкина Н.Н., ПО «Возрождение», ИП Макунина ( по согласованию) |
| 4 | Создание временных пунктов размещения людей в случае возможной эвакуации населения из зон подтопления |  | И.о. главы администрации Н.В. Фомина, специалисты администрации, руководители социальных учреждений (по согласованию) |
| 5 | В зоне возможного затопления в х. Ободной, с. Скачиха, д.Селитьба, с. Изнаир, иметь в постоянной готовности: катер «Восток», моторные лодки, бульдозер ДТ-75, экскаватор ЮМЗ, трактор Т-150 со скрепером, самосвал ЗИЛ-130 | весь период | Директор ГАУ «Макаровский лесхоз», руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Организация оперативного оповещения населения МО о паводковой обстановке на территории МО и правилах поведения. Создание 2-3 бригад для проведения работ по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций. Запрещение в период паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам, не предназначенным для этих целей | весь период до 20.03.2012 г 25.03.-30.04.2012 | Специалисты администрации Краснозвездинского МО И.о. главы администрации, руководители организаций (по согласованию) И.о. главы администрации, руководители организаций (по согласованию) |
| 7 | Издать приказ в организациях и учреждениях об организации безаварийной работы в паводковый период | до 10.03.2012 г | Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 8 | Произвести осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, находящихся на территории МО | до 20.03 2012 г | Руководители организаций (по согласованию) |